**Bảng phân công công việc nhóm 03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiến độ | Công việc | Người thực hiện |
| Tuần 1+2 | -Tìm hiểu về wordpress và cách cài đặt, sử dụng wordpress. Qua đó áp dụng vào website đọc truyện tranh. | -Phạm Minh Vương  -Phạm Đức Tám  -Nguyễn Ngọc Bích  -Đào Ngọc Vân Quỳnh  -Đặng Thùy Linh |
| Tuần 3 | -Tìm kiếm các plugin phù hợp để hỗ trợ việc đọc truyện. | -Phạm Minh Vương |
| -Tìm kiếm theme phù hợp cho trang web | -Đặng Thùy Linh |
| -Tìm kiếm các hình ảnh, phần nền, kích cỡ font, màu sắc,… (giao diện) | -Nguyễn Ngọc Bích |
| -Phác thảo thiết kế bố cục trang web | -Phạm Đức Tám  -Đào Ngọc Vân Quỳnh |
| Tuần 4 | -Tùy chỉnh theme đã chọn với các hình ảnh font, màu sắc.. đã được lựa chọn | -Phạm Đức Tám |
| -Xử lý menu | -Phạm Minh Vương |
| -Xử lý phần tìm kiếm | -Đào Ngọc Vân Quỳnh |
| -Xử lý phần nội dung website ( vd: cho hiển thị các truyện mới ra mắt lên trước…) | -Đặng Thùy Linh  -Nguyễn Ngọc Bích |
| -Xử lý phần footer | -Phạm Minh Vương |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |